О результатах выполнения комплексной программы развития

района Ново-Переделкино в 2013 году

На выполнение всех программных мероприятий в 2013 году израсходовано 183315,7 тыс. руб. Благоустройство района осуществлялось по следующим городским программным мероприятиям:

- Жилище - 39295,5 тыс. руб.;

  - Дополнительное финансирование по программе «Жилище» на ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий - 46078,3 тыс. руб.

- Социально-экономическое развитие района (СЭРР) - 37655,7 тыс. руб.

- Благоустройство территорий в образовательных учреждениях - 46672,1 тыс. руб.

- Развитие индустрии отдыха и туризма (ремонт спортивных площадок) - 8449,4,2 тыс. руб.

- Дополнительные мероприятия социально-экономического развития района (О стимулировании управ районов города Москвы) - 5164,7 тыс. руб.

По программе «Жилище» на капитальный ремонт дворовых территорий и обустройство детских площадок  израсходовано 39295,5 тыс. руб.

Работы выполнены по тринадцати адресам: Боровское ш. д.д. 46, 56; ул. Шолохова, д.д. 14, 30; ул. Чоботовская, д. 3; ул. Лукинская, д.д. 5, 7; ул. Новопеределкинская, д.д. 7, 8,  10, 10, к. 1, 12, к. 1, 14, к. 1.

Общие объемы работ (по видам работ) составили:

- ремонт асфальтобетонного покрытия 17600,2 кв.м, на сумму 10622,1 тыс. руб.;

- установка (замена) бортового камня 1784,0 м, на сумму 2062,7 тыс. руб.;

- установка (замена) садового камня 2644,0, на сумму 2511,2 тыс. руб.;

- установка (замена ) газонного ограждения 1354,0 м, на сумму 1425,2 тыс. руб.;

- ремонт газона 1200,0 кв. м, на сумму 358,7 тыс. руб.;

- устройство резинового покрытия 5929,0 кв.м , на сумму 9231,9 тыс. руб.;

- устройство тротуарной плитки 1508,2 кв.м, на сумму 2808,3 тыс. руб.;

- устройство цветников 300,0 кв.м, на сумму 487,5 тыс. руб.;

- приобретение МАФ и прочего оборудования 159 шт., на сумму 5398,1 тыс. руб.

- устройство межквартального детского городка 1 шт., на сумму 2697,9 тыс. руб.;

- обустройство четырех детских площадок на сумму 1691,9 тыс. руб.

За счет дополнительного финансирования по программе «Жилищ» выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия на семидесяти пяти  дворовых территориях, общей площадью 65950,2 кв. м, на сумму 46078,3 тыс. руб.

По программе СЭРР на капитальный ремонт дворовых территорий и обустройство детских и спортивных площадок  израсходовано 37655,7 тыс. руб.

Работы выполнены по тринадцати адресам: Боровское ш., д.д. 37, 39, 41, 45, 47, 56; ул. Шолохова, д.д. 10, 15, 17; ул. Скульптора Мухиной, д.д. 8, 8, к. 2, 12, к. 1; ул. Чоботовская, д. 3,

Общие объемы работ (по видам работ) составили:

- ремонт асфальтобетонного покрытия 17234,58 кв.м, на сумму 10217,5 тыс. руб.;

- установка (замена) бортового камня 2362 м, на сумму 2898,9 тыс. руб.;

- установка (замена) садового камня 3443,3, на сумму 2558,5 тыс. руб.;

- ремонт газона 960,0 кв. м, на сумму 271,6 тыс. руб.;

- устройство резинового покрытия 4848,9 кв.м, на сумму 8011,5 тыс. руб.;

- устройство тротуарной плитки 2075,52 кв.м, на сумму 3532,1 тыс. руб.;

- устройство цветников 150,0 кв.м, на сумму 254,6 тыс. руб.;

- приобретение МАФ и прочего оборудования 159 шт., на сумму 3351,5 тыс. руб.;

- устройство межквартального детского городка 1 шт., на сумму 2459,1 тыс. руб.;

- устройство ограждений, препятствующих парковке 1604,2 м, на сумму 570,0 тыс. руб.;

- обустройство двух спортивных площадок на сумму 3530,4 тыс. руб.

По программе благоустройства территорий в образовательных учреждениях израсходовано 46672,1 тыс. руб.

Работы выполнены на территории девяти образовательных учреждений по следующим адресам: ул. Новопеределкинская, д. 13, к. 1 ГБОУ СОШ №1014; ул. Федосьино, д. 4, к. 2, ГБОУ СОШ №1017; ул. Шолохова, д. 20, ГБОУ СОШ № 1018; ул. Лукинская, д. 12, к. 1, ГБОУ СОШ №1376; ул. Чоботовская, д. 8, ГБОУ СОШ №1933; ул. Федосьино, д.16, к. 3, ГБОУ ЦО №1437; Боровское ш., д. 18, к. 1, ГБОУ ЦО №1455, ул. Приречная, д.1, ГБОУ Гимназия №1596; ул. Федосьино, д. 20, школа-интернат №44.

Общие объемы работ (по видам работ) составили:

- ремонт асфальтобетонного покрытия 9830,0 кв.м, на сумму 5429,8 тыс. руб.;

- замена ботового камня 3240,0 м, на сумму 3009,4 тыс. руб.;

- устройство резинового покрытия 11588,38 кв. м, на сумму 28320,5 тыс. руб.;

- установка садового камня 2464,0 м, на сумму 2230,7 тыс. руб.;

- ремонт (замена) покрытия из плитки 1132,0кв. м, на сумму 2772,8 тыс. руб.;

- ремонт газонов 1920,2 кв.м, на сумму 547,3 тыс. руб.;

- устройство прыжковых ям 1 шт., на сумму 62,4 тыс. руб.;

- приобретение МАФ и другого оборудования 27 шт., на сумму 4299,2 тыс. руб

По программе развития индустрии отдыха и туризма на капитальный ремонт и обустройство спортивных площадок  израсходовано 8449,4,2 тыс. руб.

Работы выполнены по трем адресам: ул. Новопеределкинская, д.д. 12, к. 1, 16, ул. Новоорловская, д. 16.

По дополнительным мероприятиям социально-экономического развития района (О стимулировании управ районов города Москвы)  на капитальный ремонт дворовых территорий и обустройство детских площадок  израсходовано 5164,7 тыс. руб.

Работы выполнены по четырнадцати адресам: ул. Лукинская, д.д. 7, 9, ул. Чоботовская, д.д. 1, 17, ул. Шолохова, д.д. 7, 17, 24, Боровское ш, д.д. 37, 46, 56, 58, ул. Новопеределкинская, д.д. 7, 8, 12.

Общие объемы работ (по видам работ) составили:

- устройство ограждений, препятствующих парковке 291,0 м, на сумму 74,1 тыс. руб.;

- ремонт асфальтобетонного покрытия 2995,4 кв.м, на сумму 1659,8 тыс. руб.;

- установка (замена) газонного ограждения 3586,4 м, на сумму 2536,9 тыс. руб.;

- приобретение МАФ и другого оборудования 57 шт., на сумму 3309,4 тыс. руб.; тыс. руб.;

- устройство межквартального детского городка 1 шт., на сумму 2459,1 тыс. руб.

Содержание дворовых территорий в 2013 году

На содержание дворовых территорий в 2013 году израсходовано 121932,9 тыс. руб., из них:

- ручная уборка – 862626 кв. м на сумму 82217,4 тыс. руб.;

- механизированная уборка – 242900,2 кв.м на сумму 23383,5 тыс. руб.;

- сбор, вывоз мусора - 9800,0 куб.м на сумму 3449,1 тыс. руб.;

- вывоз и утилизация снега – 11480,0 куб.м на сумму 1908,9 тыс. руб.;

- содержание объектов озеленения на сумму 3826,3 тыс. руб.;

- содержание объектов благоустройства на сумму 3561, 5 тыс. руб.;

- содержание покрытий (асфальтобетонных, плиточных, резиновых) и бортового камня на сумму 1240,7 тыс. руб.;

- полив зеленых насаждений, мойка покрытий на сумму 2301, 2 тыс. руб.;

- дератизация дворовой территории и контейнерных площадок на сумму 44.3 тыс. руб.

Иные мероприятия по эксплуатации жилищного фонда

Всего израсходовано 470,5 тыс. руб., из них:

- выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности с учетом услуг операторов по обслуживанию данного оборудования - израсходовано 352, 5 тыс. руб.;

- выполнение работ по техническому обслуживанию и проверки приборов общедомового оборудования, входящих в систему автоматизированного учета ресурсов – 99,8 тыс. руб.;

- содержание и ремонт охранно-защитной дератизационной системы (ОЗДС) – 18.2 тыс. руб.

Экономия денежных средств в 2013 году по благоустройству и санитарному содержанию территории района составила 14 072 470,1 тыс. руб.

Штрафные санкции составили  2 417 955,83 тыс. руб.

__________________________________________________________________

Программные мероприятия по благоустройству в 2014 году

В 2014 году на территории района планируется благоустройство восемнадцати объектов. Из них:

- двенадцать дворовых территорий (3 по программе «Жилище», 9 по программе СЭРР);

- две спортивные площадки;

- четыре образовательных учреждения.

По состоянию на 22.01.2014 открыты 14 объектов благоустройства из восемнадцати. Подрядные организации осуществляют работы в рамках подготовительного периода. Начало основного периода производства работ – 15.04.2014.

Программа «Жилище»

По программе «Жилище» запланировано благоустройство трех дворовых территорий на сумму 13371,6 тыс. руб. по следующим адресам: ул. Новопеределкинская, д. 14, к. 1, Боровское ш., д. 33, к. 1, ул. Лукинская, д. 11.

Планируемые общие объемы работ (по видам работ):

- ремонт асфальтобетонного покрытия 3337,0 кв.м, на сумму 2335,9 тыс. руб.;

- замена бортового и садового камня 1283,0 пог.м, на сумму 1194,1 тыс. руб.;

- устройство тротуарной плитки 1177,0 кв.м, на сумму 2236,3 тыс. руб.;

- устройство резинового покрытия 910,0 кв. м, на сумму 2232,5 тыс. руб.;

- замена газонного ограждения 744,0 м, на сумму 892,8 тыс. руб.;

- ремонт МАФ и другого оборудования 51 шт., на сумму 4192,5 руб.; тыс. руб.;

- ремонт элементов озеленения 80 ед., на сумму 128,0 тыс. руб.;

- ремонт газонов 550,0 кв. м, на сумму 159,5 тыс. руб.

Социально-экономическое развитие района (СЭРР)

В рамках программы СЭРР планируется благоустройство дворовых территорий по девяти адресам на общую сумму 24639,0 тыс. руб. по следующим адресам: ул. Шолохова, д. 6; Боровское ш., д.д. 20, к. 1, 23, 41, к. 1; ул. Новопеределкинская, д. 14; ул. Скульптора Мухиной, д. 7, к. 2; ул. Лукинская, д.д. 3, 9; ул. Приречная, д. 5.

Планируемые объемы работ (по видам работ):

- ремонт асфальтобетонного покрытия 2350,2 кв.м, на сумму 1645,1 тыс. руб.;

- установка (замена) бортового камня 401,0 на сумму 401,0 тыс. руб.;

- установка (замена) бортового камня 3443,3, на сумму 2558,5 тыс. руб.;

- устройство плиточного покрытия 1129,0 кв.м, на сумму 2099,9 тыс. руб.;

- замена садового камня 2293,0 м, на сумму 2293,0 тыс. руб.;

- установка (замена) газонного ограждения 2144,0 пог.м., на сумму 4292,8 тыс. руб.;

- ремонт газонов 1630,0 кв.м., на сумму 342,3 тыс. руб.;

Ремонт детских площадок:

- устройство резинового покрытия 4818,0 кв.м, на сумму 7708,8 тыс. руб.;

- приобретение МАФ 112 шт., на сумму 5560,8 тыс. руб.;

- устройство дорожно-тропиночной сети 150,0 кв.м, на сумму 253,2 тыс руб.;

- содержание элементов озеленения 20 кв.м, на сумму 42,0 тыс. руб.

Ремонт спортивных площадок

В 2014 году планируется капитальный ремонт двух спортивных площадок на общую сумму 4225,0 тыс. руб. по следующим адресам: ул. Новопеределкинская, д. 8, ул. Шолохова, д. 8, к. 1.

Планируемые объемы работ (по видам работ):

- устройство полиуретанового покрытия 1295,0 кв.м, на сумму 1916,3 тыс. руб.;

- установка МАФ 4 шт., на сумму 135,0,0 тыс. руб.;

- монтаж хоккейных коробок в количестве 2-х шт., на сумму 2173,7 руб.

Объекты образования

В 2014 году планируется провести благоустроительные работы на территории четырех общеобразовательных учреждений по следующим адресам: ул. Лукинская, д. 12, к. 2 ГБОУ СОШ №1376, ул. Шолохова, д. 9, к. 3 ГБОУ СОШ №1975, ул. Шолохова, д. 19 ГБОУ СОШ №1432, ул. Чоботовская, д. 19 ГБОУ СОШ №1238. Территории образовательных учреждений включают территории 4-х дошкольных учреждений. Начало подготовительного периода работ - 15.01.2014. Начало работ по благоустройству – 15.04.2014. Завершить работы планируется до  01.08.2014.

Планируемые объемы работ (по видам работ) на территории

образовательных учреждений на общую сумму 38 099 363,2 тыс. руб.

- ремонт асфальтобетонного покрытия 8598,47 кв.м;

- устройство резинового покрытия 6826,25 кв. м;

- устройство плиточного покрытия 192,0 кв.м;

- установка (замена) бортового и садового камня 4673,28 пог.м;

- установка (замена) газонного ограждения 195,5 пог.м.;

- ремонт газонов 2100,0 кв.м;

- установка МАФ 205 шт.;

- реконструкция контейнерной площадки 1 шт.